## Slide 1
서울시 집값의 추세
중간 프로젝트 기획안
○ 훈 련 과 정 명 : (빅데이터분석)머신러닝(MachineLearning)기반의 빅데이터분석과정 A
○ 훈 련 기 간 : 2021-09-08 ~ 2022-01-20 (720시간 / 90일)
○ 팀 명 : E.T(Estate Trainer)
○ 팀 장 : 박준택 | 팀 원 : 김지현, 심재진, 진혜원, 한재민

## Slide 2: INDEX
주제 및 목적(기획의도)
팀원 별 업무 분담
프로젝트 일정 계획

## Slide 3
주제 : 프로젝트 주제
목적(비즈니스 관점에서의 기획의도) :
무엇을 목적으로 프로젝트를 진행하는가?
집값에 영향을 미치는 요인 분석 및 시각화
집값에 영향을 미치는 여려 요인들을 찾아 분석하여 결과적으로 어떤 요인들이 집값 변화에 큰 영향을 미치는가를 찾아 이후 집값의 변화를 예측해보기 위해서는 어떤 요인들을 집중적으로 지켜봐야 할지를 알아보고자 함

## Slide 4
팀원 별 역할 분담
팀장 : 박 준 택
팀원 1 : 김 지 현
■ 담당
-팀장
-소스코드 총괄
■ 수행 역할
- 주제 선정, 일부 필요 알고리즘 제작 및 구현
팀원 2 : 심 재 진
■ 담당
-팀원
-데이터 전처리
■ 수행 역할
- 전반적 데이터 전처리
■ 담당
-팀원
-발표
■ 수행 역할
- 아이디어 제시 및 노드 구조 설계
팀원 3 : 진 혜 원
■ 담당
-팀원
-ppt 제작
■ 수행 역할
- 데이터 종합

## Slide 5
팀원 별 역할 분담
팀원 4 : 한 재 민
■ 담당
-팀원
-분석
■ 수행 역할
- 데이터 분석

## Slide 6
활동 내용 일 정 | 1 주 | 2 주 | 3 주
프로젝트 일정 계획
Dataset 수집 계획 수립
Data 전처리
주요 변수 기술 통계
변수 선택과 모델링
데이터 전처리
파생 변수 생성
모델링
모델 생성/평가
기획 및 설계
결과물 구현(작성)
주제 선정/요구 사항 분석
계획기간
완료기간
중요기간
인사이트 도출
업무 분할